Андреевская Ольга Сергеевна

Студент: гр. 586-2

Проект: NoteApp

Дата составления: 01.02.2020

**Ретроспектива**

* Задача была выполнена в полном объёме, согласно ТЗ;
* Задача была выполнена не в срок, оговоренный на этапе составления технического задания. При переводе в человеко-часы, на каждую лабораторную было потрачено:
  + Лабораторная №1 – 2 человеко-часа
  + Лабораторная №2 – 9 человеко-часов
  + Лабораторная №3 – 15 человеко-часов
  + Лабораторная №4 – 7 человеко-часов
  + Лабораторная №5 – 15 человеко-часов
  + Правки и дополнения – 5 человеко-часов

По итогу, затрат в 10 часов можно было бы избежать, но были внесены изменения и правки в верстку приложения (слишком избыточно);

* ТЗ было написано в исчерпывающем объёме для выполнения работы;
* Возникли серьезные проблемы с разработкой пользовательского интерфейса и расширением функционала. Это сильно сказалась на итоговом результате и суммарных трудозатратах;
* Были затруднения в реализации логики приложения и сборке установочного пакета, что в результате вылилось в дополнительные 7 человеко-часов работы;
* В результате выполнения данной работы были приобретены навыки разработки приложений под платформу Windows, так же полезным опытом была работа с NUnit.

Проект можно считать завершенным успешно, так как итоговое состояние продукта соответствует оговоренному на этапе технического задания.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_ Андреевская О.С.